## Slide 1: MÉTODOS ÁGEIS
Eveline Alonso Veloso*
* Adaptado do material da Prof.a Maria Augusta Vieira Nelson
PUC Minas
Engenharia de Software

## Slide 2: O que é um Método Ágil de Desenvolvimento de Software?
Método para o desenvolvimento iterativo e incremental de software;
  incrementos muito pequenos;
  novas versões do software, criadas e disponibilizadas ao cliente;
    em um intervalo de duas a quatro semanas.

## Slide 3: O que é um Método Ágil de Desenvolvimento de Software?
Clientes envolvidos no processo;
  fornecem feedback rápido
    sobre os requisitos;
    e o que foi produzido.
Minimiza-se a documentação;
  utiliza-se mais a comunicação informal;
    do que reuniões formais com documentos escritos.

## Slide 4: Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software
Grupo de 17 desenvolvedores e consultores de software;
  dispostos a atacar problemas típicos relacionados ao desenvolvimento de software.
Criação da Aliança Ágil (Agile Alliance), em 2001:
  organização não-lucrativa;
  auxilia indivíduos e organizações que utilizam abordagens ágeis para desenvolver software.

## Slide 5: Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software
Definição de 4 valores;
  preferências, não alternativas.
Indivíduos e interações;
  têm mais valor que processos e ferramentas.
Software funcionando;
  tem mais valor que uma documentação abrangente.
Colaboração com o cliente;
  tem mais valor que negociação contratual.
Respostas a mudanças;
  têm mais valor que aderência a um plano.

## Slide 6: Indivíduos e Interações em vez de Processos e Ferramentas
Os fatores mais importantes a serem considerados são as pessoas;
  e a forma como elas trabalham juntas.
Se as pessoas não trabalham juntas adequadamente;
  nem as melhores ferramentas nem os melhores processos ajudarão.

## Slide 7: Software Funcionando em vez de Documentação Abrangente
A maioria dos desenvolvedores prefere escrever software;
  a documentos.
Software funcionando é mais importante do que artefatos intermediários;
  nem sempre uma boa prática.

## Slide 8: Colaboração com o Cliente em vez de Negociação Contratual
Somente clientes e usuários podem dizer o que eles realmente querem e precisam;
  eles provavelmente não pedem as coisas certas da primeira vez.
Contratos são importantes;
  mas o entendimento do papel de cada um;
    com adequada comunicação;
    é mais importante ainda.

## Slide 9: Respostas a Mudanças em vez de Aderência a um Plano
Pessoas mudam suas prioridades;
  mudança é uma realidade do desenvolvimento de software.
Não existe problema nenhum em se ter um plano;
  ele só precisa ser maleável para acomodar as mudanças.

## Slide 10: Princípios da Aliança Ágil
Satisfação do cliente desde o início;
  por meio de entrega antecipada e contínua de software de valor.
  Maior prioridade do desenvolvimento ágil.
Modificações de requisitos são bem-vindas;
  mesmo que tardiamente no desenvolvimento.
  Processos ágeis submetem-se a mudanças;
    em favor da vantagem competitiva do cliente.

## Slide 11: Princípios da Aliança Ágil
Entrega freqüente de software funcionando:
  de duas semanas a dois meses;
    favorecendo a menor escala.
Software funcionando:
  principal medida de progresso do projeto.
Construção de projetos por indivíduos motivados:
  dê a eles o ambiente e o suporte que precisam;
  e confie neles para obter o trabalho feito.

## Slide 12: Princípios da Aliança Ágil
Equipe de negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto;
  diariamente durante todo o projeto.
Conversa face-a-face:
  método mais eficiente e efetivo de transmitir informação para e dentro de uma equipe de desenvolvimento de software.
Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável:
  clientes, desenvolvedores e usuários devem estar aptos a manter um ritmo constante indefinidamente.

## Slide 13: Princípios da Aliança Ágil
Atenção contínua à excelência técnica e bom desenho;
  facilitam a agilidade.
Simplicidade é essencial:
  arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado.
As melhores arquiteturas, requisitos e desenhos;
  emergem de equipes auto-organizadas.
Em intervalos regulares, a equipe deve refletir sobre como pode se tornar mais efetiva;
  ajustar seu comportamento adequadamente.

## Slide 14: Exemplos de Métodos Ágeis
eXtreme Programming (XP);
  Programação Extrema
SCRUM
Dynamic System Development Method (DSDM)
Feature Driven Development (FDD)
Crystal Families

## Slide 15: Referências
PRESSMAN, Roger. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Capítulo 3.
SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. Capítulo 3.
AMBLER, Scott. Agile Modeling, Wiley Computer Publishing, 2002.